# Gemeinsame Arbeitspakete der Projektgruppen

NAS und Schnittstellen für Webshop, ERP, MES und Feldebene

Die ungeordnete Ablage auf dem Synology NAS betrifft alle Gruppen. Die MES-Gruppe plant dafür 8 Teamstunden ein. Eine Teamstunde entspricht einer Arbeitsstunde einer Person; die Zuständigkeit innerhalb des Teams bleibt flexibel.

# NAS Integration

| Arbeitsschritt | MES Aufwand | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Vorhandene Ordner, Projekte und Container sichten und aufräumen | 2 h | Bereinigter Bestand |
| Ordnerstruktur, Namen und Zuständigkeiten gemeinsam festlegen | 2 h | Verbindliche Ablageregeln |
| Bestehende und neue Projekte sowie Container einordnen | 2 h | Einheitliche Ablage |
| Struktur dokumentieren, prüfen und an alle Gruppen übergeben | 2 h | Nachvollziehbare Übergabe |

# Abstimmung zwischen den Gruppen

Die folgenden MES Stunden sind bereits in der Projektplanung enthalten und kommen nicht zusätzlich zu den 120 Teamstunden hinzu.

| Thema | MES Aufwand | Beteiligte Gruppen |
| --- | --- | --- |
| OPC UA an der Anlage praktisch prüfen | 5 h | MES und Feldebene |
| Schnittstellen und Datenfelder abstimmen | 4 h | Webshop, ERP, MES und Feldebene |
| Dienste und Auftragsfluss verbinden | 8 h | Jeweils betroffene Gruppen |
| Gesamtprozess mit Beispielaufträgen testen | 6 h | Alle Gruppen |

# MES Gesamtbudget

Drei Mitglieder arbeiten je 40 Stunden: 120 Teamstunden insgesamt. Davon entfallen 8 Teamstunden auf die gemeinsame NAS Arbeit und 112 Teamstunden auf das MES. In den 112 Stunden sind 24 Teamstunden für die Projekt- und Durchführungsdokumentation enthalten. Die anderen Gruppen schätzen ihren eigenen Aufwand für gemeinsame Arbeiten gesondert.